Journal de bord du blog

J1:
- J’ai pris connaissance du cahier des charges et les contraintes liés à celui-ci.
- Réalisé la base de données et mise en application.
- Façonnage des maquettes.
- Fais la configuration de cakephp et les logs pour l’administrateur. L’upload d’avatar lors de l’ajout fonctionne.

J2:
- Début du design de la page admin, puis j’avais besoin d’article pour la mise en page donc création d’article avec upload de photo.
- Entre temps, intervention d’une entreprise (clémentine) afin de nous présenter son entreprise.
- Visuel de l’index d’article, d’un article en particulier, des formulaire éditer et ajouter article.
J3 :
- Fonctionnalités des articles (ajout/modif/supprimer)
- vues des articles (index, view)
- vue d’un ajout d’une catégorie
- rectification des droits
- modification dans le menu concernant les onglets à afficher selon le statut de la personne.
- beaucoup de debug réalisé concernant l’upload de photo de l’article.

J4:
- Vue pour un visiteur terminée avec le formulaire d’inscription pour s’inscrire comme utilisateur du blog.
- Commencer à préparer l’ajout d’un commentaire sur un article.

J5:
- faire de nouveau le script de hachage de mot de passe, problème lors d’une inscription
- ajouter des commentaire sur un article lorsque l’utilisateur est connecté
- ajout d’une animation
- design du champs d’ajout de commentaire

J6:
- modification des vue dans les layout
- modifications des vues dans les articles et les commentaires
- modification sur le front
- suppression d’un article avec commentaire fonctionnel
- Recherche et essai de différentes animations.

J7:
- Resize d’une image lors d’un upload en 2 tailles différentes: l’une en taille icon, l’autre en taille d’une image à afficher sur l’article. (perte de temps à la recherche et à la mise en place de l’upload).
- Vue et fonctionnalité des commentaires terminées et redirection changer pour différentes pages.
- en recherche d’animation pour le site

J8:
- mise en place des animations
- Trie des articles par catégorie
- mise en ligne du blog
- Rectification des bug liés à la mises en ligne du blogs.
- Remplacement du lien de la page d’accueil qui s’ouvre sur un autre fichiers.

J9:
- Dernières mises en forme de la page d’accueil et de certaines pages dans la partie admin
- recopiage des maquettes au propre.
- développement de la présentation

J10 :
- Ajout de l'email lors de l'inscription
- finition de la présentation